## Slide 1
甜品屋信息系统规划
131250168 吴超月

## Slide 2
规划目的
解决当前系统存在的问题
充分利用已有数据提供决策支持

## Slide 3
系统简述
甜品屋是基于JavaEE技术的web应用，其主要包括以下功能：
会员：预定产品；个人信息修改；消费记录查看
总店服务员：产品计划管理；商品管理
分店服务员：销售商品
系统管理员：店面管理；店员管理
经理：批准制定的产品计划；会员、销售、产品的简单统计

## Slide 4
现有系统分析
存在的问题：
对于销售的统计只是对简单信息的初步加工，不支持多维度、多层次的对比分析
没有很好的利用已有数据进行分析预测，产品计划的制定全靠人工设想
没有对客户信息进行深度挖掘、分析

## Slide 5
新系统规划
主要增加以下三个部分：
销售管理
产品计划管理
客户关系管理

## Slide 6
新系统规划
——销售管理
  商品销售统计（高优先级）
    针对每个商品的销售统计（在店铺级别时显示商品的计划销售和实际销售——中优先级）
    针对商品种类的销售统计
    每个种类中商品的销售统计
    Top10商品统计（饼图显示）
    以上统计信息支持从时间和地点两个维度进行查看
      时间可以选择近4周、近3月、近4季度范围内的周、月、季度统计
      地点可以选择所有地区、具体某地区、某地区具体某店铺
列表显示

## Slide 7
新系统规划
——销售管理
  购物篮分析（低优先级）
    分析常一起购买的商品，并制定促销套餐

## Slide 8
新系统规划
——销售管理
  店铺销售统计（高优先级）
    总的销售金额、单数-柱状图（两列）
    显示线上、线下交易的金额和单数所占的百分比-折线图（两条）
    显示会员、非会员交易的金额和单数所占的百分比-折线图（两条）
    以上统计信息支持从时间和地点两个维度进行查看
      时间可以选择一周内（周内每天及总计）、一月内（月内每周及总计）、一季度内（季度内每月及总计）、一年内（年内每季度及总计）（总计信息写在图表外）
      地点可以选择所有地区、具体某地区、某地区具体某店铺

## Slide 9
新系统规划
——产品计划管理
  根据之前的销售情况自动生成店铺的每周产品计划（中优先级）
    按照保守、乐观、悲观三种方式生成

## Slide 10
新系统规划
——客户关系管理
  客户属性分析（最低优先级）
    客户等级（近期购买行为 总体频率 花了多少钱）
    新老客户价值（新客户销售额 回头客销售额）
    RFM分析
    客户升迁路线
    为高优先级客户定制个性化套餐

## Slide 11
新系统规划
——优先级定义
优先级 | 涵义
高优先级 | 必须完成
中优先级 | 有时间完成
低优先级 | 有能力完成
最低优先级 | 有时间又有能力又闲着没事完成

## Slide 12
后台数据库需要修改
  为商品增加种类属性，与商品相关的部分都需要修改
  可能需要增加新的数据表
统计的逻辑较为复杂
统计的页面数据展示较为复杂
产品计划自动生成的算法
预期实施中的困难

## Slide 13
运行可行性
  在线购物普及
  企业规模扩大需要进行相关数据的统计分析
技术可行性
  采用较为成熟的JavaEE技术
  web前端的图表API较多
  可以采用BIRT等开源的报表生成器
经济可行性
  自己就是劳动力。。
新系统可行性分析

## Slide 14
数据库修改 1 day
相关业务逻辑修改 3 days
数据统计逻辑的编写 1~2 weeks
前端数据展示 1 week
新系统开发计划书

## Slide 15
THANKS