## Slide 1: 软件学院信息系统规划
吴超月
131250168

## Slide 2: 系统简述
以教学和学生的长期发展为中心，将软件学院信息系统分为以下四部分：
  课程管理系统
  学业管理系统
  学生综合服务平台
  院友档案管理系统
接下来针对每一个子系统进行分析规划

## Slide 3: 课程管理系统 ——现有系统分析
现有系统：教学支持系统&Moodle
存在的问题（对于学生）：
  两个课程管理系统，不方便使用
  动态提醒的问题：显示的是所有的课程的动态信息，且用户可能无法及时获得动态通知
  作业提交的问题：TSS无近期DDL提醒，无法查看自己提交的作业，无补交作业通道，无机智的作业反馈（只能放一张excel表或者把作业成绩反馈放在announcement中），需要组队的课程交作业不方便
  成绩查看的问题：别人也可以看到自己的成绩，无成绩统计信息，无组成最终成绩的各部分具体情况
  课程讨论的问题：讨论区功能不完善，不支持多种信息输入（代码，图片等）；无私聊功能
  课程相关页面无关于考试的相关信息 即提醒（比如陈振宇老师这样的）——算作成绩计算的一部分

## Slide 4: 课程管理系统 ——现有系统分析
现有系统：教学支持系统&Moodle
存在的问题（对于老师）：
  两个课程管理系统，不方便使用
  作业修改不方便：一次要下载所有学生提交的作业，无法方便的查看某学生的作业
  作业反馈不方便：只能以文件或者announcement的形式上传整体作业情况，无作业统计信息（比如助教批改作业，老师需要在课上讲解，这时就需要获得助教及学生的反馈信息）；无法有针对性的上传作业样例/参考答案
  成绩录入的问题：无法批量导入/计算学生成绩，不支持某学生成绩的修改，无学生成绩统计
  组队的问题：学生跟帖报名组队，需要人工整合信息并进行成绩录入（查看作业-找到提交作业人对应的组号-给对应组的所有学生打作业成绩），易出错

## Slide 5: 课程管理系统 ——现有系统分析
现有系统：教学支持系统&Moodle
存在的问题（对于教务员&管理员）：
  无针对课程、学生、助教、老师的统计信息
  （不知道设置教学计划并为课程分配老师、设定上课地点是否在此，由于涉及系统及机构组织较多，并非软院内部可以解决，故不在此讨论）

## Slide 6: 课程管理系统 ——新系统规划
  整合教学支持系统&Moodle
  改进动态提醒：包括每位学生所选课程的作业（新增加deadline/即将到期的deadline）、课件、公告、讨论区、考试、成绩的动态提醒，增加与微信或邮箱的绑定机制
  改进作业模块：
    学生可查看自己所有作业的情况（到期/未到期，已提交/未提交/已批改，批改反馈情况）
    学生可以查看、下载自己提交的作业
    学生可以针对某次作业进行提问或反馈，老师可以查看某次作业所有来自学生的反馈信息，方便在课上进行讲解
    开通作业补交入口
    设立组队作业/个人作业两种形式，在组队作业中，队内每位成员都可以提交作业、查看小组提交的作业及反馈
    支持助教和老师批量/逐一下载学生作业，批量导入作业反馈信息（针对线下批改作业）
    教师和助教可以在线批改作业，具体查看某一学生提交的作业，并进行打分、填写反馈信息
    老师、学生可以查看某次作业的得分统计情况（比如学生可以查看均分、分数分布、自己所处的位置）
    老师/助教可以上传某次作业的样例/答案（是在对应的作业区而不是在课件下载区）

## Slide 7: 课程管理系统 ——新系统规划
  完善课程讨论：
    讨论区支持添加代码、图片
    支持站内短信的方式与学生、助教、老师交流
  增加组队管理功能：
    前提：老师导入本课程学生名单
    一个设想：老师发布组队信息（包括人数限制、完成组队的DDL），学生在沟通后由组长建立小组，并添加组员（比如以学号的方式），其他组员会收到组队邀请，通过后即成为对应小组的成员
    老师可以在组队阶段完成之后查看所有小组、小组组长及每一组的成员信息
  增加成绩公示模块：
    每个学生只能查看自己的成绩（包括成绩的各部分组成 及计算方式）
    老师、学生可以查看成绩统计信息（比如学生可以查看均分、分数分布、自己所处的位置）
    支持批量导入/计算学生成绩，并支持具体修改某一学生的成绩

## Slide 8: 课程管理系统 ——新系统规划
  为教务员增加统计信息
    课程统计：课程数、作业数、分数情况
    学生情况统计：作业提交情况、得分情况
    助教统计：批改作业情况
    教师：作业安排情况

## Slide 9: 课程管理系统 ——预期实施中的困难
旧系统的迁移与抛弃
后台数据库的变动较大
项目的具体需求及细节改动需要与学生、老师、教务员进行沟通协商

## Slide 10: 课程管理系统 ——新系统可行性分析
运行可行性
  有固定的用户（学生&教师&教务员）使用系统
  有相关系统的运行基础
技术可行性
  身为软件学院，系统开发的技术方面应该不是问题
经济可行性
  可以使用软件学院学生作为廉价劳动力

## Slide 11: 课程管理系统 ——新系统开发计划书
确定需求 2 weeks（3~4人）
数据库设计 1 week（4人）
架构设计 1 weeks（2人）
编码实现 6 weeks（6~8人）
后期测试 2 weeks（5~7人）

## Slide 12: 学业管理系统 ——现有系统分析
现有系统：课程大纲系统&知识体系系统
存在的问题：
  相关系统并没有什么存在感
  缺少对本院学生学业的整体统计、指导、规划
  其他待解决的问题：
  方向和课程选择采用人工统计的方式，麻烦且易出错
  学生对于自己大三所选课程的相关规则不了解，不知道自己当前选修的课程是否达到要求
  学生需要找辅导员了解自己的GPA及年级排名

## Slide 13: 学业管理系统 ——新系统规划
学生可查看其每学期所修的课程信息及成绩
学生可查看自己的成绩走向，每学期和累计的GPA及年级排名
学生可查看其学业完成情况（结合本院的课程大纲及相关规定进行学业审核），构建每个学生的技能树
学生利用本系统进行大三方向的选择及相关课程的选修报名
辅导员和教务员可以查看学生以上信息并提供指导意见
教务员利用本系统进行方向选择和课程选修的信息整理

## Slide 14: 学业管理系统 ——预期实施中的困难
无旧系统基础，系统的整体设计（需求、界面）需要进一步详细规划

## Slide 15: 学业管理系统 ——新系统可行性分析
运行可行性
  有固定的用户（学生&辅导员&教务员）使用系统
技术可行性
  身为软件学院，系统开发的技术方面应该不是问题
经济可行性
  可以使用软件学院学生作为廉价劳动力

## Slide 16: 学业管理系统 ——新系统开发计划书
确定需求 2 weeks（3~4人）
数据库设计 1 week（4人）
架构设计 1 week（2人）
界面设计 2 weeks（2人）
编码实现 6 weeks（6~8人）
后期测试 2 weeks（5~7人）

## Slide 17: 学生综合服务平台 ——现有系统分析
无现有系统（也有可能是我不知道）
当前发现的一些问题：
  教材购买的问题：教务员放出教材购买清单，组织一个时间学生到某处交钱买教材，不方便
  申请成绩注销的办事流程复杂：
    在教务处申请注销某门课的成绩
    打印注销成绩申请表
    交给教务员审核
    交给王老师签字（教学委员会？）
    交到校教务处

## Slide 18: 学生综合服务平台 ——现有系统分析
当前发现的一些问题：
  申请实习的办事流程复杂：
    本人提出书面申请
    找教务员确认学分
    如果是助教/有科研项目，要找相关老师签字同意
    找辅导员签署意见
    到工程发展中心签署意见
    这只是其中的一份表格。。
  许多办事流程不知道（比如该找谁？什么时候去哪可以找得到？准备什么材料？）

## Slide 19: 学生综合服务平台 ——新系统规划
公布相关办事信息（流程、相关要求、人员办公室、办公时间）
将申请实习、申请成绩注销的流程自动化，在网上进行
增加在线教材购买功能：
  教务员发布本学期每门课程需要购买的教材（有时间限制）
  学生查看自己所选课程需要购买的教材，选择决定购买的教材并进行网上支付
  教务员获得学生购买教材的统计信息并通知相关书店，联系教材交易
  在取教材时，学生到指定地点刷校园卡，分发教材的相关人员查看学生的网上交易信息，将对应的教材交给学生

## Slide 20: 学生综合服务平台 ——预期实施中的困难
无旧系统基础，系统的整体设计（需求、界面）需要进一步详细规划
相关部门的集成，包括与校教务处和教务网的集成较为困难

## Slide 21: 学生综合服务平台 ——新系统可行性分析
运行可行性
  有固定的用户（学生&各部门人员）使用系统
技术可行性
  身为软件学院，系统开发的技术方面应该不是问题
经济可行性
  可以使用软件学院学生作为廉价劳动力

## Slide 22: 学生综合服务平台 ——新系统开发计划书
与相关部门进行沟通 2 weeks（5人）
确定需求 2 weeks（3~4人）
数据库设计 1 week（4人）
架构设计 1 week（2人）
界面设计 2 weeks（2人）
编码实现 6 weeks（6~8人）
后期测试 2 weeks（5~7人）

## Slide 23: 院友档案管理系统 ——现有系统分析
无现有系统（也有可能是我不知道）
当前发现的一些问题：
  无法快速、系统的知道本院每届毕业生的去向
  无法跟踪、了解毕业生之后的发展状况
  学生无法系统的知道自己在校期间所获得的荣誉
  校友之间的互动、交流困难
  学院与院友关系不紧密

## Slide 24: 院友档案管理系统 ——新系统规划
从学生入校开始，为本院每位学生建立档案，记录其所获得的各项荣誉及所担任的职位
记录每届毕业生的毕业去向，并供学院所有人查看
跟踪每届毕业生的发展，并展示优秀校友
支持校友互动、联系、交流（信息公开）
支持优秀校友捐赠

## Slide 25: 院友档案管理系统 ——预期实施中的困难
无旧系统基础，系统的整体设计（需求、界面）需要进一步详细规划
后续跟踪与信息公开需要获得学院学生的同意与支持
已毕业学生及当前就读学生是否纳入档案管理，如何进行信息收集

## Slide 26: 院友档案管理系统 ——新系统可行性分析
运行可行性
  有固定的用户（学生）使用系统
技术可行性
  身为软件学院，系统开发的技术方面应该不是问题
经济可行性
  可以使用软件学院学生作为廉价劳动力

## Slide 27: 院友档案管理系统 ——新系统开发计划书
确定需求 2 weeks（3~4人）
数据库设计 1 week（4人）
架构设计 1 week（2人）
界面设计 2 weeks（2人）
编码实现 6 weeks（6~8人）
后期测试 2 weeks（5~7人）

## Slide 28
THANKS